La cadena regional de supermercados “Mercacentro Plus” opera actualmente 10 tiendas y atiende un promedio de 6.000 clientes diarios. En el último semestre ha presentado pérdidas por errores en facturación, promociones aplicadas incorrectamente y diferencias recurrentes entre el inventario físico en tienda y el inventario del sistema, especialmente en productos de alta rotación. Esta situación ha afectado la toma de decisiones comerciales, la reposición de mercancía y la confiabilidad de la información operativa.  Adicionalmente, la empresa busca fortalecer la fidelización de clientes y ampliar sus canales de venta, ya que actualmente no cuenta con mecanismos digitales de acumulación de puntos, ni con plataformas que permitan compras en línea o análisis del comportamiento de consumo.

Ante este escenario, la Dirección General decide ejecutar el proyecto “RetailSmart POS+”, orientado a modernizar la operación comercial, mejorar la gestión de inventarios y fortalecer la relación con el cliente mediante soluciones tecnológicas integradas. El proyecto tendrá una duración total estimada de 18 meses, iniciando el 1 de agosto de 2026, y será financiado con recursos propios de la organización.  Como condiciones iniciales, la empresa cuenta con conectividad estable en 7 tiendas, mientras que 3 sedes presentan intermitencias en el enlace de internet. Existe un sistema central de inventarios, pero los movimientos desde caja se sincronizan con retrasos de hasta 4 horas.

Dentro del proyecto se plantea el rediseño e implementación de un sistema moderno de punto de venta, incluyendo análisis de procesos, diseño funcional, desarrollo e implementación tecnológica. Esta solución se ejecutará en un periodo aproximado de 6 meses con una inversión estimada de $420 millones. Se estima que el jefe del área administrativa-financiera, el jefe del área comercial y los empleados, les permitirá a través del sistema soportar las ventas, devoluciones, promociones, facturación electrónica y cierre diario; donde el sistema debe permitir tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos por transacción.  De forma complementaria, se propone la implementación de una solución tecnológica que permita realizar inventarios físicos automatizados mediante identificación inteligente de productos y dispositivos de lectura en tienda, facilitando la captura rápida de existencias y su comparación con el sistema de inventario. Esta intervención se desarrollará en un periodo estimado de 6 meses con un presupuesto aproximado de $460 millones.  Asimismo, se prevé el desarrollo de una plataforma digital orientada a los clientes de Mercacentro Plus, que permita la consulta de productos, compras en línea, acceso a ofertas y registro de clientes para campañas comerciales. Esta solución se ejecutará en un plazo estimado de 5 meses, con una inversión aproximada de $300 millones, para que éste sistema quede funcional, se debe garantizar la puesta en marcha del sistema moderno de punto de venta y la automatización inteligente del sistema de inventario.

El proyecto contempla también la implementación de herramientas analíticas que permitan al gerente general interpretar información de ventas, inventarios y comportamiento del cliente, apoyando la toma de decisiones estratégicas y el diseño de promociones. Este componente se desarrollará durante 5 meses, con un presupuesto aproximado de $210 millones. Finalmente, se realizará un proceso de pruebas, capacitación y despliegue progresivo en las 10 tiendas, incluyendo formación a cajeros y supervisores, pruebas en horarios de alta demanda e implementación gradual por sedes. Esta fase tendrá una duración estimada de 2 meses y un costo aproximado de $150 millones.  Usted ha sido designado por para desarrollar el Acta de Constitución y hacer la entrega del acta a La Empresa SistSoft SA contratada para el desarrollo del presente proyecto, se recomienda para su diseño hacer uso de las buenas prácticas de la dirección de proyectos bajo el estándar PMI.

PREGUNTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CHARTER DEL PROYECTO .

- En la sección de identificación de entregables: Identifique y defina los entregables del proyecto según el contexto descrito, asignando código (Ej. E1, E2…). Valor 1.0

E1: un sistema moderno de punto de venta con implementación tecnologica

E2: (1) solución tecnología de inventarios físicos automatizados

E3:(1) plataforma digital de consulta, compras y acceso de ofertas

E4: (1) herramienta analítica de interpretación de ventas y inventarios

E5:  10 tiendas con personal capacitado

- En la sección de objetivos:  Redacte el objetivo general y el objetivo específico del entregable E3  Valor 1.5

Objetivo general:

Mejorar la gestión de inventarios y comercialización de la empresa Mercacentro Plus ubicada en Cúcuta mediante soluciones tecnológicas integradas para la mejora en relación con el cliente y el aumento de sus canales de venta.

Objetivo específico;

Implementar plataforma digital de consulta, compras y acceso de ofertas para la  facilidad de los usuarios en la adquisición  de forma remota

- En la sección de supuestos: Plantee Un supuesto del entregable E1 y Un supuesto del E2. Valor 0.75

SE1.1: se asume que los empleados de Mercacentro Plus cuentan con la disponibilidad de (2) horas diarias toda la semana  a (2) semanas antes de finalizar el desarrollo

SE2.1: se asume que Mercacentro plus cuenta con toda la disponibilidad de (100) prendas en su  bodega física para realizar pruebas de lectura inteligente de los productos (1) semana antes de finalizar el entregable

- En la sección de hitos:  Plantee los hitos con las fechas respectivas el cual permita satisfacer los requisitos del proyecto, incluya la etapa de cierre del proyecto. Valor 1.0

- De las restricciones determine el presupuesto del proyecto y el alcance del E4 Valor 0.75